Documento Historias de Usuario

“Plataforma de Gestión de Biofiltros Hídricos”

Sensor Farm - Prodesal Isla Maipo

Docente

Fabián Alcántara

Equipo alumnos

Alejandro Rivera

Mauricio Silva

Evelyn Soto

Sede

Duoc UC, San Bernardo

# Introducción

Este documento detalla los requisitos funcionales para el proyecto “Plataforma de Gestión de Biofiltros Hídricos”, desarrollado por Sensor Farm en respuesta a las necesidades de nuestro cliente, Prodesal Isla de Maipo.

El propósito de este documento es servir como la fuente central de verdad para el desarrollo, alineando la visión del producto entre ambas partes. Define el alcance del trabajo asegurando que cada funcionalidad construida aporte un valor tangible y directo a los usuarios finales.

Los requisitos están expresados en formato de Historias de Usuario (HU). Este enfoque nos permite centrarnos en las necesidades de los distintos roles que interactúan con la plataforma (Ingenieros, Investigadores, Agricultores y Administradores), describiendo qué necesita cada uno y por qué lo necesita.

Para facilitar la gestión y comprensión, las historias están agrupadas por Épicas (grandes bloques de funcionalidad). Cada historia de usuario individual incluye:

- Prioridad: La urgencia de la funcionalidad.

- Sprint asignado: El ciclo de desarrollo planificado.

- Criterios de aceptación: Las condiciones exactas que deben cumplirse para considerar la historia como "terminada".

- Subtareas Técnicas: Desglose inicial del trabajo de implementación sugerido.

ÉPICA 1: Infraestructura y Backend Core

Descripción: Configuración de la arquitectura base del servidor, la base de datos y los sistemas de administración necesarios para soportar la aplicación.

HU 09: Implementar Servidor Backend con FastAPI

Historia: Como desarrollador, quiero implementar un servidor backend robusto con FastAPI, para que pueda orquestar todos los componentes del sistema, exponer APIs y manejar la lógica de negocio.

- Prioridad: Alta

- Sprint: 1

Criterios de Aceptación:

- Servidor funcionando en localhost.

- Endpoints REST básicos implementados (ej. health check).

- Documentación automática con Swagger/OpenAPI funcional.

- Sistema básico de manejo de errores y logs implementado.

Subtareas:

- Configurar entorno Python con FastAPI.

- Crear estructura de proyectos y módulos.

- Implementar endpoints básicos (health check, info).

- Configurar documentación automática Swagger.

- Implementar sistema de logging estructurado.

- Implementar Modelo/Esquema/Endpoints de las 3 tablas de BD.

HU 01: Configurar Base de Datos Centralizada

Historia: Como ingeniero de datos, quiero una base de datos estructurada y centralizada (MySQL), para que podamos almacenar, consultar y analizar de forma eficiente todas las lecturas de sensores y resultados de análisis.

- Prioridad: Alta

- Sprint: 1

Criterios de Aceptación:

- Esquema normalizado con relaciones adecuadas.

- Tablas optimizadas para análisis temporal (series de tiempo).

- Backup automático configurado.

- Índices creados en campos de consulta frecuente.

Subtareas:

- Diseñar modelo entidad-relación completo.

- Crear script de inicialización de BD.

- Configurar tablas: lecturas_sensores, biofiltros, eficiencia_instantanea.

HU 10: Conexión del Servidor con Base de Datos MySQL

Historia: Como desarrollador, quiero que el servidor FastAPI se conecte eficientemente a la base de datos MySQL, para que la aplicación pueda persistir y consultar datos de forma segura.

- Prioridad: Alta

- Sprint: 1

Criterios de Aceptación:

- Pool de conexiones configurado y eficiente.

- Modelos SQLAlchemy (ORM) definidos para todas las tablas.

- Operaciones CRUD básicas funcionando a través de la API.

- Manejo de transacciones y errores de BD implementado.

Subtareas:

- Instalar y configurar MySQL.

- Crear modelos ORM para todas las tablas.

- Implementar repositorio para lecturas_sensores.

- Implementar repositorio para eficiencia_instantanea.

- Configuración de Persistencia.

HU 13: Sistema de Autenticación y Autorización

Historia: Como administrador, quiero un control de acceso basado en roles (JWT), para que solo los usuarios autorizados puedan acceder a endpoints y datos sensibles según su perfil (agricultor, investigador, admin).

- Prioridad: Media

- Sprint: 1

Criterios de Aceptación:

- Sistema de Login/Logout funcional usando tokens JWT.

- Roles de usuario definidos (agricultor, investigador, administrador).

- Endpoints sensibles protegidos según el rol.

- Gestión de sesiones segura.

Subtareas:

- Implementar autenticación JWT en FastAPI.

- Crear sistema de roles y permisos.

- Proteger endpoints según roles.

- Implementar login en frontend.

HU 07: Panel de Administración Django

Historia: Como administrador, quiero un panel web (Django Admin) para gestionar usuarios y configurar el sistema fácilmente, para que pueda realizar mantenciones de datos (ej. crear biofiltros, ajustar normas) sin consultar la base de datos directamente.

- Prioridad: Media

- Sprint: 1

Criterios de Aceptación:

- CRUD completo para la gestión de biofiltros.

- Interface administrativa segura (requiere login de administrador).

- Gestión de usuarios y permisos.

- Panel para configurar los umbrales normativos (NCh 1333).

Subtareas:

- Configurar Django Admin.

- Implementar autenticación y autorización.

- Crear CRUD para gestión de biofiltros.

- Desarrollar panel de configuración de normas.

- Módulo gestión de usuarios.

ÉPICA 2: Pipeline e Inteligencia de Datos

Descripción: Historias relacionadas con la ingestión, procesamiento, análisis y predicción de los datos generados por los biofiltros.

HU 02: Establecer Pipeline de Ingestión de Datos

Historia: Como ingeniero de datos, quiero un pipeline confiable para recibir datos de ThingSpeak, para que la base de datos central se almacene y actualice automáticamente con las últimas lecturas de los sensores.

- Prioridad: Alta

- Sprint: 3

Criterios de Aceptación:

- Conexión estable con la API de ThingSpeak.

- El procesamiento de datos se ejecuta cada 15 minutos.

- Existe un mecanismo de reintentos en caso de fallos de conexión.

- Se generan logs de operación detallados (éxitos y errores).

Subtareas:

- Desarrollar conector ThingSpeak API.

- Implementar servicio de sincronización periódica (ej. Cron job o Celery).

- Crear sistema de manejo de errores y reintentos.

- Diseñar formato CSV de trabajo estandarizado (si aplica).

HU 04: Sistema de Cálculo de Eficiencia en Tiempo Real

Historia: Como ingeniero de datos, quiero un sistema que calcule automáticamente las eficiencias y el cumplimiento normativo, para que los resultados estén disponibles en la BD para ser consultados por los dashboards casi instantáneamente.

- Prioridad: Media

- Sprint: 2

Criterios de Aceptación:

- Los cálculos de eficiencia se ejecutan tras cada nueva ingesta de datos.

- Los umbrales de la normativa (NCh 1333) son configurables desde el panel de admin.

- Los resultados (eficiencia, cumple_norma) se almacenan en la tabla eficiencia_instantanea.

- Se generan alertas si ocurren fallos en el proceso de cálculo.

Subtareas:

- Implementar algoritmos de cálculo de eficiencia por etapa.

- Crear sistema de comparación con normativa NCh 1333.

- Desarrollar servicio de cálculo programado o gatillado por eventos.

- Implementar sistema de alertas por fallos.

HU 03: Desarrollo de Modelos Predictivos de Eficiencia

Historia: Como científico de datos, quiero desarrollar y entrenar modelos predictivos, para que el sistema pueda predecir la eficiencia futura de los biofiltros y anticipar posibles incumplimientos de la norma.

- Prioridad: Alta

- Sprint: 2

Criterios de Aceptación:

- Modelo de clasificación (cumple_norma) con una precisión (accuracy) superior al 85%.

- El dataset de entrenamiento está balanceado, limpio y validado.

- Se entrega la documentación técnica del modelo (ej. Jupyter Notebook con EDA).

- Se reportan las métricas de evaluación clave (Precisión, Recall, F1-Score).

Subtareas:

- Recopilar y limpiar el dataset histórico.

- Realizar análisis exploratorio de datos (EDA).

- Entrenar modelo de clasificación (ej. RandomForest, XGBoost).

- Validar modelos con cross-validation.

HU 11: Desarrollo de la Capa de Análisis e Inteligencia

Historia: Como científico de datos, quiero integrar los modelos de ML entrenados con el backend de FastAPI, para que las predicciones de eficiencia están disponibles en tiempo real a través de endpoints de API.

- Prioridad: Alta

- Sprint: 2

Criterios de Aceptación:

- Los modelos de ML (ej. archivos .pkl o .joblib) se cargan al iniciar el servidor.

- Existen endpoints de API (ej. /api/predict/eficiencia) para obtener predicciones.

- El pipeline de preprocesamiento de datos está integrado en el endpoint.

- Se implementa un sistema de caché de predicciones para mejorar la performance.

Subtareas:

- Crear servicio de carga de modelos.

- Implementar pipelines de preprocesamiento en el servidor.

- Crear endpoint /api/predict/eficiencia.

- Crear endpoint /api/predict/cumplimiento.

- Implementar sistema de caché (ej. Redis).

ÉPICA 3: Frontend y Visualización de Usuarios

Descripción: Interfaces web que consumirán las APIs del backend para mostrar la información de forma útil a los distintos tipos de usuario.

HU 12: Desarrollo del Frontend

Historia: Como desarrollador frontend, quiero una interfaz web responsiva con autenticación segura, para que los usuarios puedan acceder al sistema, iniciar sesión y tener una base para los futuros dashboards.

- Prioridad: Media-Alta

- Sprint: 1

Criterios de Aceptación:

- Autenticación de usuarios (Login) contra el backend JWT.

- Funcionalidad de "Recuperar contraseña".

- La interfaz es responsive (se adapta a móvil y escritorio).

- Estructura base del dashboard (layout, sidebar, header, footer) implementada.

Subtareas:

- Configurar proyecto base (Django + Tailwind o React/Vue).

- Implementar formulario de login y lógica de autenticación.

- Implementar flujo de recuperación de contraseña (password reset).

- Crear componentes base del dashboard.

HU 05: Dashboard para Agricultores

Historia: Como agricultor, quiero un dashboard simple que me muestre si el agua es apta para riego (tipo semáforo), para que pueda tomar decisiones rápidas de riego sin necesidad de entender datos complejos.

- Prioridad: Alta

- Sprint: 2

Criterios de Aceptación:

- Visualización clara tipo semáforo (Verde = Apto, Rojo = No Apto).

- La interfaz es 100% funcional en dispositivos móviles (responsive).

- Los datos mostrados son en tiempo real (o con máximo 15 min de desfase).

- Muestra alertas visibles si el sistema detecta un problema.

Subtareas:

- Diseñar interfaz de usuario simple e intuitiva (UI/UX).

- Implementar vista "semáforo" de cumplimiento (consumiendo API).

- Integrar con Stored Procedures (SP) directos a BD (si aplica para velocidad).

HU 06: Dashboard Avanzado para Investigadores

Historia: Como investigador, quiero visualizaciones avanzadas y la capacidad de exportar datos, para que pueda analizar tendencias, comparar el rendimiento entre biofiltros y usar los datos en mis propias herramientas.

- Prioridad: Media

- Sprint: 3

Criterios de Aceptación:

- Gráficos interactivos de series temporales (ej. pH vs tiempo).

- Capacidad de superponer y comparar gráficos de múltiples biofiltros.

- Funcionalidad de exportación a CSV/Excel.

- Filtros avanzados por rango de fechas y parámetros (pH, amoníaco, etc.).

Subtareas:

- Implementar gráficos con Chart.js, Recharts o similar.

- Crear sistema de filtros y consultas dinámicas a la API.

- Implementar visualización de correlaciones.

ÉPICA 4: Documentación y Mantenimiento

Descripción: Tareas necesarias para asegurar la mantenibilidad y escalabilidad del proyecto a largo plazo.

HU 08: Sistema de Documentación Técnica

Historia: Como desarrollador (de mantenimiento), quiero documentación técnica y de arquitectura completa, para que pueda entender el sistema, realizar despliegues y contribuir con un nuevo código en el futuro.

- Prioridad: Media

- Sprint: 3

Criterios de Aceptación:

- Documentación de API (Swagger) completa y actualizada.

- Manual de instalación y despliegue (Deployment).

- Diagramas de arquitectura del sistema.

- Guías de contribución (Coding standards, pull requests).