# Minuta de Reunión

Nombre de la reunión: Decisión de proyecto

Fecha: 20/08/2025

Hora de inicio: 20:00 Hrs | Hora de término: 20:30 Hrs

Lugar / Plataforma: Discord

Convocados: Mauricio Silva, Evelyn Soto, Alejandro Rivera

## 1. Objetivo de la reunión

El grupo debe llegar a un acuerdo en común relacionado al proyecto a elegir.

## 2. Temas tratados

Se trata el tema de la elección de proyecto, barajando las diferentes opciones según las capacidades de cada miembro del equipo, llegando a un acuerdo en común entre los activos.

## 3. Acuerdos / Decisiones

Se toma la decisión de postular al proyecto de monitoreo de aguas grises y filtros, esta decisión fue tomada mediante un intercambio de opiniones y listando las cualidades fuertes de cada miembro del grupo.

## 4. Tareas / Próximos pasos

Se espera que se nos contacte para tomar los diferentes requerimientos para empezar el desarrollo de la plataforma.

# Minuta de Reunión

Nombre de la reunión: Toma de requerimientos

Fecha: 04/09/2025

Hora de inicio: 16:00 Hrs | Hora de término: 17:00 Hrs

Lugar / Plataforma: Microsoft teams

Convocados: Mauricio Silva, Evelyn Soto, Alejandro Rivera

## 1. Objetivo de la reunión

Definir requerimientos según las necesidades del cliente.

## 2. Temas tratados

Se definen los requerimientos y se asignan fechas claves donde el cliente se compromete a tener un prototipo de los filtros para extraer data real y realizar diferentes pruebas en la página.

## 3. Acuerdos / Decisiones

Se decide realizar un panel escalable y funcional ya sea en computadoras o teléfonos para un monitoreo activo de los datos.

Se acuerda el permiso de solicitar reuniones en caso de tener dudas o mostrar avances de la plataforma.

## 4. Tareas / Próximos pasos

Se espera asignar las diferentes tareas según los requerimientos obtenidos y definir el plan de trabajo.

# Minuta de Reunión

Nombre de la reunión: Asignación de tareas y estructura del proyecto

Fecha: 04/09/2025

Hora de inicio: 20:00 Hrs | Hora de término: 21:00 Hrs

Lugar / Plataforma: Discord

Convocados: Mauricio Silva, Evelyn Soto, Alejandro Rivera

## 1. Objetivo de la reunión

Definir las tareas según los requerimientos entregados por el facilitador, organizar los trabajos según las habilidades de cada uno y asignar una estructura al proyecto

## 2. Temas tratados

Se definen las tareas según los requerimientos del cliente, ordenando mediante sprint dando enfoque a las habilidades de cada integrante del grupo.

Se definen fechas de cada sprint acorde a las evaluaciones de la sección, dando como plazo 1 a 2 semanas de atrasado en caso de que algún miembro tenga una emergencia.

Se define usar trello para la gestión de tareas, cada persona se compromete a actualizar constantemente el trello para estar al tanto de los avances de las tareas.

## 3. Acuerdos / Decisiones

Se decide usar Trello para gestionar las tareas asignadas, se define un GIT para subir los cambios de la plataforma, documentación entre otros documentos/archivos que necesite el desarrollo de la página web.

## 4. Tareas / Próximos pasos

Se espera terminar el Diagrama de estructura, La base de datos y la estructura principal de la API a usar, mientras se diseña la visual de la pagina.

# Minuta de Reunión

Nombre de la reunión: Revisión de informe y PPT

Fecha: 11/09/2025

Hora de inicio: 18:00 Hrs | Hora de término: 19:00 Hrs

Lugar / Plataforma: Discord

Convocados: Mauricio Silva, Evelyn Soto, Alejandro Rivera

## 1. Objetivo de la reunión

Revisar los documentos completados por cada miembro del equipo y revisar la presentación para definir si cumple con toda la información que se requiere entregar.

## 2. Temas tratados

Se revisa cada documento subido al GIT para encontrar errores o oportunidades de mejora antes de su entrega oficial.

Se revisa la Presentación para verificar la calidad de esta y si esta acorde a la información que debemos dar

## 3. Acuerdos / Decisiones

Se toma la decisión de mejorar ciertos documentos que no cumplen con los requisitos establecidos por el grupo.

## 4. Tareas / Próximos pasos

Se espera iniciar el siguiente sprint

# Minuta de Reunión

Nombre de la reunión: Definición y asignación de tareas sprint 2

Fecha: 15/09/2025

Hora de inicio: 23:00 Hrs | Hora de término: 23:30 Hrs

Lugar / Plataforma: Discord

Convocados: Mauricio Silva, Evelyn Soto, Alejandro Rivera

## 1. Objetivo de la reunión

Definir las tareas de cada integrante según sus habilidades para el sprint 2

## 2. Temas tratados

Se definen todas las tareas relacionadas al sprint 2 y se habla sobre el retraso de algunas tareas del sprint 1

## 3. Acuerdos / Decisiones

Se asignan cada tarea del sprint 2 a los integrantes según su habilidad más fuerte y se establece que las tareas retrasadas del sprint 1 pasan al sprint 2 como prioridad para terminarlas de desarrollar.

## 4. Tareas / Próximos pasos

Se inicia el desarrollo de la plataforma, aplicando el avance del backend con el frontend estableciendo como primera pagina a desarrollar sea el LOGIN con la página de AGRICULTOR.

# Minuta de Reunión

Nombre de la reunión: Consultoría al cliente

Fecha: 03/10/2025

Hora de inicio: 9:00 Hrs | Hora de término: 10:00 Hrs

Lugar / Plataforma: Microsoft teams

Convocados: Mauricio Silva, Evelyn Soto

## 1. Objetivo de la reunión

Realizar preguntas según las visuales desarrolladas

## 2. Temas tratados

Se realizan diferentes consultas sobre como mejorar la visual de la página.

Se definen objetivos y nuevos requerimientos para la visual de ANALISTA.

## 3. Acuerdos / Decisiones

Se toma la decisión de realizar una visual mas simple para el AGRICULTOR, la cual sea fácil de entender.

Se requiere una vista mas profesional para el ANALISTA.

Se acuerda mandar una presentación al cliente para presentar el proyecto a diferentes instituciones para la búsqueda de financiación.

## 4. Tareas / Próximos pasos

Realizar nuevos diseños para las visuales de AGRICULTOR y ANALISTA.

Completar las tareas restantes del SPRINT 2.

# Minuta de Reunión

Nombre de la reunión: Definición de Pitch y revisión de plataforma

Fecha: 15/10/2025

Hora de inicio: 23:00 Hrs | Hora de término: 23:30 Hrs

Lugar / Plataforma: Discord

Convocados: Mauricio Silva, Evelyn Soto, Alejandro Rivera

## 1. Objetivo de la reunión

Definir los ítems para el Pitch y revisar el estado actual de la plataforma

## 2. Temas tratados

Se definen los ítems para el Pitch y se inicia su grabación

Nuevos cambios en la plataforma ya que se encontró un error en un endpoint provocando que los datos siempre dieran negativos.

Inicia la preparación del PPT

## 3. Acuerdos / Decisiones

Se acuerda que solo 1 integrante grabara el Pitch mientras el resto se enfoca en la presentación y en los cambios de la plataforma

## 4. Tareas / Próximos pasos

Se espera a saber el resultado de la presentación para definir los siguientes pasos.

# Minuta de Reunión

Nombre de la reunión: Arreglo de Pitch

Fecha: 16/10/2025

Hora de inicio: 20:30 Hrs | Hora de término: 21:30 Hrs

Lugar / Plataforma: Discord

Convocados: Mauricio Silva, Evelyn Soto, Alejandro Rivera

## 1. Objetivo de la reunión

Cambiar el formato de Pitch y su presentación

## 2. Temas tratados

Se define la nueva forma del pitch según la retroalimentación del profesor.

## 3. Acuerdos / Decisiones

Cada integrante deberá grabar una parte del Pitch, se debe obtener una versión lenta del texto a seguir y una versión rápida.

Con esto se logra un mejor resultado a la hora de editar el video.

## 4. Tareas / Próximos pasos

Esperar a la retroalimentación de la segunda evaluación y definir las próximas tareas.

# Minuta de Reunión

Nombre de la reunión: Asignación de documentación

Fecha: 23/10/2025

Hora de inicio: 19:30 Hrs | Hora de término: 20:00 Hrs (Hora aproximada)

Lugar / Plataforma: Ava

Convocados: Mauricio Silva, Evelyn Soto, Alejandro Rivera

## 1. Objetivo de la reunión

Definir la documentación a realizar.

## 2. Temas tratados

Tras la retroalimentación del profesor se habla sobre la documentación faltante según la rúbrica establecida anteriormente.

## 3. Acuerdos / Decisiones

Realizar la documentación faltante durante la semana para no presentar ningún retraso en la planificación establecida.

## 4. Tareas / Próximos pasos

Definir próximas tareas según la clase del 30/10/2025